PROJETO INTEGRADOR

RELATORIO PARCIAL DE DESENVOLVIMENTO

Sistema de Gestao Logistica com Precificacao Inteligente (TransLog)

Aluno: Pedro Henrique Alves Marcandali

RA: 20241595

Area: Backend, Estrutura e Integracao do Sistema

Data: 28/04/2026 (atualizacao)

1. Introducao

Este relatorio apresenta o progresso do desenvolvimento do backend e da estrutura do Sistema de Gestao Logistica com Precificacao Inteligente (TransLog), conforme as responsabilidades atribuidas ao integrante Pedro Henrique Alves Marcandali no Projeto Integrador. Esta versao foi atualizada em 28/04/2026 para refletir a integracao das entregas dos demais integrantes do grupo (Gabriela, Leonardo e Diego) ao sistema consolidado, garantindo rastreabilidade entre os relatorios individuais e o codigo-fonte.

2. Escopo de Responsabilidade

Conforme a divisao de responsabilidades definida pelo grupo, minha area de atuacao compreende:

Arquitetura e estrutura geral do sistema (padrao MVC)

Implementacao do backend com Java e Spring Boot

Criacao das APIs REST para todos os modulos

Autenticacao de usuarios com Spring Security e BCrypt

Integracao entre frontend, backend e banco de dados

Consolidacao das entregas dos demais integrantes ao sistema unificado

3. Atividades Realizadas

3.1 Estrutura do Projeto

O projeto foi criado com Spring Boot 3.5.0 usando Maven como gerenciador de dependencias. A estrutura segue o padrao MVC em tres camadas: Model (entidades JPA), Controller (APIs REST) e Service (regras de negocio). O banco de dados utilizado e o H2 com persistencia em arquivo local para desenvolvimento, com script MySQL pronto para producao (transportadora_completo.sql).

3.2 Entidades do Banco de Dados (Model)

Foram criadas 8 entidades JPA que representam o modelo de dados do sistema, evolucao da modelagem inicial elaborada por Gabriela Andrade Brito (5 tabelas) para a versao consolidada (8 tabelas com normalizacao adequada):

| Entidade | Tabela | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Usuario | usuarios | Usuarios do sistema com perfis ADMIN/OPERADOR/CONSULTA |
| Cliente | clientes | Empresas/pessoas que contratam servicos de frete |
| Motorista | motoristas | Motoristas com CNH e validade |
| Veiculo | veiculos | Frota com placa, capacidade, tipo e status |
| Rota | rotas | Trajetos com origem, destino e custos |
| Carga | cargas | Cargas com peso, volume e tipo |
| Viagem | viagens | Operacoes de transporte (veiculo+rota+carga+motorista) |
| Frete | fretes | Calculos de precificacao com custos discriminados |

3.3 Repositories

Para cada entidade foi criada uma interface que estende JpaRepository, fornecendo operacoes CRUD automaticas e consultas personalizadas (ex: buscar veiculos por status, buscar usuario por email).

3.4 Servico de Precificacao (FreteService)

O nucleo de regras de negocio do sistema, conforme especificacao do modulo de Precificacao (responsavel: Vinicius). Calcula o valor do frete com base nos seguintes parametros:

Custo de combustivel: R$ 2,50 por km

Custo de manutencao: R$ 0,80 por km

Custo por peso: R$ 0,12 por kg

Custo fixo por viagem: R$ 150,00

Custo de pedagio: informado pelo usuario

Multiplicador por tipo de carga (granel 0.9x, geral 1.0x, fragil 1.25x, refrigerada 1.4x, viva 1.5x, perigosa 1.6x)

Margem de lucro: percentual definido pelo usuario

Formula:

Valor Final = (Custo Fixo + Custo Variavel) x Multiplicador Tipo x (1 + Margem/100)

3.5 APIs REST (Controllers)

Foram implementados 9 controllers cobrindo todos os modulos do sistema:

| Controller | Endpoint base | Funcionalidade |
| --- | --- | --- |
| AuthController | /api/auth | Login e registro de usuarios |
| VeiculoController | /api/veiculos | CRUD de veiculos + consulta de disponiveis |
| RotaController | /api/rotas | CRUD de rotas |
| CargaController | /api/cargas | CRUD de cargas |
| ClienteController | /api/clientes | CRUD de clientes |
| MotoristaController | /api/motoristas | CRUD de motoristas |
| ViagemController | /api/viagens | CRUD de viagens + regras de negocio do modulo de Logistica |
| FreteController | /api/fretes | Calculo de frete + historico |
| RelatorioController | /api/relatorios/dashboard | Indicadores gerais do sistema |

3.6 Configuracoes

SecurityConfig: configuracao do Spring Security com BCrypt para hash de senhas, liberacao de rotas publicas e desabilitacao de CSRF para APIs REST.

DataInitializer: carga inicial automatica com 2 usuarios, 3 veiculos, 3 rotas, 2 cargas, 3 clientes e 3 motoristas para facilitar demonstracoes.

4. Integracao das Entregas dos Demais Integrantes

Esta secao documenta como cada entrega individual foi incorporada ao sistema consolidado, garantindo a fidelidade ao trabalho de cada integrante e a rastreabilidade entre os relatorios e o codigo-fonte.

4.1 Modelagem de Banco de Dados - Gabriela Andrade Brito (RA 20240868)

A modelagem inicial entregue pela Gabriela (5 tabelas: clientes, motoristas, veiculos, viagens, fretes) foi a base para a evolucao do banco consolidado. O script transportadora_completo.sql mantem credito explicito a autoria original em seu cabecalho:

-- Modelagem original: Gabriela Andrade Brito (RA 20240868)
-- Refinamento e integracao: Pedro H. A. Marcandali (RA 20241595)

Evolucao da modelagem:

| Aspecto | Versao Etapa 1 (Gabriela) | Versao consolidada |
| --- | --- | --- |
| Numero de tabelas | 5 | 8 |
| Normalizacao | Origem/destino inline na tabela viagens | Tabela rotas separada com FK |
| Cargas | Atributo na viagem | Tabela cargas separada |
| Usuarios | Nao havia | Tabela usuarios com perfis |
| Custos no frete | peso_kg + valor | Custos discriminados (combustivel, manutencao, pedagio, fixo) |

O arquivo original da Gabriela esta preservado no repositorio como transportadora.sql, servindo como artefato historico da Etapa 1.

4.2 Modulo de Logistica e Operacoes - Leonardo Dos Santos (RA 20221957)

O relatorio do Leonardo descreve as classes principais do modulo de Logistica (Veiculo, Carga, Rota, Viagem) e tres regras de negocio criticas. As classes ja estavam implementadas; as regras de negocio foram adicionadas ao ViagemController em 28/04/2026 para garantir fidelidade total ao modulo descrito por ele:

| Regra de negocio (relatorio do Leonardo) | Implementacao |
| --- | --- |
| Um veiculo so pode iniciar uma viagem se estiver disponivel | ViagemController.criar() valida veiculo.getStatus() == DISPONIVEL |
| A soma do peso das cargas nao pode ultrapassar a capacidade do veiculo | ViagemController.criar() valida carga.getPesoKg() <= veiculo.getCapacidadeKg() |
| Toda viagem deve estar associada a uma rota valida | ViagemController.criar() exige rotaId valido (busca por ID) |

Cada validacao no codigo possui comentario citando a origem:

// Regra de negocio (modulo de Logistica - Leonardo):
// Um veiculo so pode iniciar uma viagem se estiver disponivel
if (veiculo.getStatus() != Veiculo.StatusVeiculo.DISPONIVEL) { ... }

4.3 Frontend e Documentacao - Diego Henrique C. Custodio (RA 20240153)

O relatorio do Diego documenta a arquitetura visual do sistema e os arquivos originais (Estrutura HTML.docx) entregaram a paleta de cores, o estilo de botoes e o card de resultado da precificacao. Esses elementos foram integrados ao SPA consolidado:

| Elemento (Diego) | Onde foi aplicado no SPA |
| --- | --- |
| Paleta navy #2c3e50 / verde #27ae60 / fundo #f4f7f6 / azul #3498db | Variaveis :root do css/style.css |
| Botao de acao verde com hover #219150 | Classe .btn-success |
| Card de resultado com fundo azul claro e borda lateral | Classe .calc-result (tela de Calculo de Frete) |
| Estrutura de telas (cadastro de veiculo, precificacao) | Abas correspondentes da SPA unica |

O cabecalho do css/style.css cita explicitamente a autoria da identidade visual:

/* Identidade visual e paleta de cores definidas por
   Diego Henrique C. Custodio (RA 20240153) - modulo Frontend
   no documento "Estrutura HTML.docx" (Etapa 1).        */

Os arquivos originais (index.html, style.css, script.js, precificacao.html, precificacao.js) estao preservados em docs/frontend-etapa1-diego/ como artefato historico, com README explicando a evolucao Etapa 1 -> SPA consolidada.

5. Tecnologias Utilizadas

| Tecnologia | Versao | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Java | 21 (Temurin) | Linguagem principal do backend |
| Spring Boot | 3.5.0 | Framework web e injecao de dependencias |
| Spring Data JPA | 3.5.0 | Acesso a dados com Hibernate |
| Spring Security | 6.x | Autenticacao e autorizacao com BCrypt |
| H2 Database | 2.3.x | Banco de dados (desenvolvimento) |
| MySQL | 8.x | Banco de dados (producao) |
| Maven | 3.9.x (wrapper) | Gerenciamento de dependencias e build |
| HTML5 / CSS3 / JavaScript | - | Frontend SPA |
| Lucide Icons | - | Iconografia SVG |

6. Estrutura do Projeto

projeto-faculdade/
  logistica-completo-reserva/    # backend + frontend (modulo principal)
    src/main/java/com/transportadora/logistica/
      model/         -- 8 entidades JPA
      repository/    -- 8 interfaces JpaRepository
      service/       -- FreteService (precificacao - Vinicius)
      controller/    -- 9 REST controllers
      config/        -- SecurityConfig + DataInitializer
    src/main/resources/
      static/        -- SPA (paleta visual: Diego)
      application.properties
  logistica-backend/             # somente APIs REST
  transportadora_completo.sql    # script MySQL consolidado (Gabriela + Pedro)
  transportadora.sql             # script Etapa 1 (Gabriela - historico)
  docs/
    frontend-etapa1-diego/       # arquivos originais do Diego (Etapa 1)
  README.md

7. Status das Entregas do Grupo

| Integrante | Area | Relatorio | Codigo | Integracao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabriela Andrade Brito | Banco de Dados | Entregue | Entregue | Concluida |
| Leonardo Dos Santos | Logistica e Operacoes | Entregue | Entregue | Concluida |
| Diego Henrique C. Custodio | Frontend e Documentacao | Entregue | Entregue | Concluida |
| Pedro H. A. Marcandali | Backend e Estrutura | Entregue | Entregue | - |
| Vinicius Eduardo da Silva | Precificacao | Pendente | Implementado | Aguarda relatorio |

Observacao: o codigo de precificacao (FreteService.java) ja esta implementado e operacional, refletindo a logica do modulo do Vinicius. Falta apenas a entrega do relatorio parcial documentando a especificacao por parte dele.

8. Pendencias

| Item | Prioridade | Status | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagramas UML (com Diego) | Alta | Pendente | Diagrama de Classes, Casos de Uso e Sequencia |
| DER formal (com Gabriela) | Alta | Pendente | Modelo JPA pronto - falta gerar DER visual |
| Relatorio Vinicius (precificacao) | Alta | Pendente | Cobranca para entrega |
| Testes unitarios | Media | Pendente | Testes automatizados do FreteService e dos controllers |
| Documentacao da API (Swagger) | Baixa | Pendente | Pode ser gerada com springdoc-openapi |
| Slides de apresentacao final | Alta | Pendente | Apresentacao em 19/05/2026 |

9. Situacao no Cronograma

| Data | Fase | Acao | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/03 | Pesquisa | Levantamento de Requisitos | Concluido |
| 10/03 | Arquitetura | Diagramas UML e estrutura inicial | Parcial (estrutura feita) |
| 17/03 | Arquitetura | Modelos do banco e conexao | Concluido |
| 31/03 | Desenvolvimento | APIs e regras de negocio | Concluido |
| 14/04 | Teste | Testes gerais do sistema | Parcial (manuais feitos) |
| 28/04 | Integracao | Consolidacao das entregas individuais | Concluido |
| 12/05 | Homologacao | Validacao e documentacao final | Em andamento |
| 19/05 | Apresentacao | Apresentacao do projeto | Pendente |

10. Conclusao

O sistema TransLog encontra-se funcional e integrado, com o backend completo (9 controllers REST, 8 entidades JPA, autenticacao e regras de negocio), banco de dados estruturado (modelagem da Gabriela refinada para 8 tabelas) e frontend operacional (SPA com identidade visual definida pelo Diego). As regras de negocio do modulo de Logistica descritas pelo Leonardo foram incorporadas ao ViagemController, e o servico de precificacao do Vinicius esta implementado no FreteService.

A integracao realizada em 28/04/2026 garantiu que cada entrega individual dos integrantes esteja literal e visivelmente representada no codigo-fonte, com rastreabilidade documental atraves de comentarios, cabecalhos de arquivos e artefatos historicos preservados em docs/. As pendencias restantes sao principalmente documentais (diagramas UML, DER formal, slides) e o relatorio do Vinicius, que precisa ser cobrado para fechamento da Etapa 2.

Pedro Henrique Alves Marcandali - RA 20241595

Americana, 28 de abril de 2026.