FACULDADE DE AMERICANA (FAM)

PROJETO INTEGRADOR

SISTEMA DE GESTÃO LOGÍSTICA
COM PRECIFICAÇÃO INTELIGENTE

Integrantes do Grupo

Diego Henrique Conceição Custódio — RA 20240153

Gabriela Andrade Brito — RA 20240868

Leonardo Dos Santos — RA 20221957

Pedro Henrique Alves Marcandali — RA 20241595

Vinicius Eduardo da Silva — RA 20240289

Americana — 2026

# Sumário

1. Introdução

2. Visão Geral do Projeto

3. Organização da Equipe

4. Tecnologias Utilizadas

5. Arquitetura do Sistema

6. Módulos do Sistema

6.1 Módulo de Precificação

6.2 Módulo de Logística e Transporte

6.3 Módulo de Infraestrutura e Backend

6.4 Módulo de Banco de Dados

6.5 Módulo de Frontend e Documentação

7. Requisitos do Sistema

7.1 Requisitos Funcionais

7.2 Requisitos Não Funcionais

8. Conexão com as Disciplinas Acadêmicas

9. Cronograma de Ações

10. Ferramenta de Acompanhamento

11. Marcos do Projeto

12. Considerações Finais

13. Referências

# 1. Introdução

O presente documento consolida a documentação do Projeto Integrador desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Americana (FAM). O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web para gestão de transportadora, englobando operações logísticas, cálculo de fretes, controle de veículos, planejamento de viagens e armazenamento de dados.

Este documento tem como objetivo organizar as atividades do grupo, detalhar as responsabilidades de cada integrante, apresentar as decisões técnicas e acompanhar o desenvolvimento do sistema desde a fase de levantamento de requisitos até a entrega final.

# 2. Visão Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Gestão Logística com Precificação Inteligente, voltado para empresas de transporte e distribuição. O sistema integra dados técnicos, financeiros e operacionais para auxiliar no cálculo de preços de frete, planejamento de rotas e gestão completa de operações logísticas.

Este projeto interdisciplinar envolve conhecimentos de Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos e Análise de Sistemas, permitindo a aplicação prática de conceitos teóricos em um contexto real de mercado.

## Tema do Projeto

Sistema web de gestão de transportadora, executado localmente, aplicando conceitos de Programação Orientada a Objetos, arquitetura em camadas e boas práticas de Engenharia de Software.

# 3. Organização da Equipe

O projeto foi dividido entre cinco integrantes, cada um responsável por uma área específica do sistema:

| Integrante | RA | Área | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Henrique C. Custódio | 20240153 | Frontend e Documentação | Criação das telas e interatividade do sistema, documentação técnica, diagramas UML e manual do usuário. |
| Gabriela Andrade Brito | 20240868 | Banco de Dados | Modelagem, criação e organização do banco de dados local (MySQL), definição de relacionamentos e geração de relatórios. |
| Leonardo Dos Santos | 20221957 | Logística e Operações | Cadastro de veículos, planejamento de rotas, controle de cargas, gerenciamento de viagens e acompanhamento de entregas. |
| Pedro H. A. Marcandali | 20241595 | Backend e Estrutura do Sistema | Implementação do backend com Spring Boot, criação das APIs REST, autenticação de usuários e integração entre frontend, backend e banco de dados. |
| Vinicius Eduardo da Silva | 20240289 | Precificação e Regras de Negócio | Módulo de cálculo de frete considerando distância, peso, tipo de carga, custos fixos/variáveis e margem de lucro. |

# 4. Tecnologias Utilizadas

| Camada / Ferramenta | Tecnologia |
| --- | --- |
| Frontend | HTML, CSS e JavaScript |
| Backend | Java com Spring Boot |
| Banco de Dados | MySQL (local) |
| IDE | Apache NetBeans |
| Gerenciamento | Trello |
| Controle de Versão | Git / GitHub |

Essas tecnologias permitem a construção de um sistema estruturado, organizado em camadas e adequado ao desenvolvimento acadêmico.

# 5. Arquitetura do Sistema

O sistema será desenvolvido em três camadas principais, seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller) em estrutura monolítica:

| Camada | Tecnologia | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1. Frontend (View) | HTML, CSS, JavaScript | Interface do usuário — telas de cadastro, consultas, dashboards e formulários. |
| 2. Backend (Controller + Model) | Java com Spring Boot | Lógica de negócio, APIs REST, regras de precificação, autenticação e processamento. |
| 3. Banco de Dados (Persistência) | MySQL | Armazenamento estruturado de todas as informações do sistema. |

A arquitetura em camadas facilita a organização do código, a manutenção do sistema e a separação de responsabilidades entre os membros da equipe.

# 6. Módulos do Sistema

## 6.1 Módulo de Precificação

Responsável: Vinicius Eduardo da Silva

Cálculo de preço de frete baseado em múltiplos fatores (distância, tipo de carga, peso/volume)

Análise de custos fixos e variáveis

Definição de margem de lucro

Simulação de cenários (ex.: impacto do aumento de combustível)

Implementação de regras de negócio complexas

Classes Principais: Precificacao, TabelaDeCustos, SimulacaoPreco

## 6.2 Módulo de Logística e Transporte

Responsável: Leonardo Dos Santos

Planejamento e otimização de rotas

Gestão de tipos de veículos e suas características

Controle de prazos de entrega

Gerenciamento de cargas e viagens

Rastreamento e atualização de status de entregas

Classes Principais: Rota, Veiculo, Entrega, Carga, Viagem

## 6.3 Módulo de Backend e Infraestrutura

Responsável: Pedro Henrique Alves Marcandali

Arquitetura e estrutura geral do sistema

Implementação das APIs REST

Integração entre os módulos do sistema

Segurança, controle de usuários e permissões

Autenticação de usuários

Classes Principais: Usuario, Perfil, Autenticacao, Sistema

## 6.4 Módulo de Banco de Dados

Responsável: Gabriela Andrade Brito

Modelagem e criação das tabelas

Definição de relacionamentos entre entidades

Organização e integridade das informações

Geração de relatórios gerenciais

Classes Principais: Relatorio, conexão JDBC / JPA

## 6.5 Módulo de Frontend e Documentação

Responsável: Diego Henrique Conceição Custódio

Desenvolvimento da interface web (HTML, CSS, JS)

Criação de telas responsivas e intuitivas

Documentação técnica e diagramas UML

Manual do usuário

# 7. Requisitos do Sistema

## 7.1 Requisitos Funcionais

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastro e gerenciamento de veículos |
| RF02 | Cadastro e gerenciamento de motoristas |
| RF03 | Cadastro de tipos de carga |
| RF04 | Cálculo automático de frete (distância, peso, tipo de carga, custos) |
| RF05 | Simulação de cenários de precificação |
| RF06 | Planejamento e registro de rotas |
| RF07 | Controle de viagens e status de entrega |
| RF08 | Autenticação e controle de acesso por perfil de usuário |
| RF09 | Geração de relatórios gerenciais |
| RF10 | Dashboard com indicadores operacionais |

## 7.2 Requisitos Não Funcionais

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RNF01 | Sistema web acessível por navegador (Chrome, Firefox, Edge) |
| RNF02 | Tempo de resposta de até 2 segundos por requisição |
| RNF03 | Interface responsiva (desktop e mobile) |
| RNF04 | Controle de acesso por tipo de usuário (admin, operador, consulta) |
| RNF05 | Segurança com autenticação por login e senha com criptografia |
| RNF06 | Banco de dados MySQL executado localmente |
| RNF07 | Código-fonte versionado com Git |

# 8. Conexão com as Disciplinas Acadêmicas

## 8.1 Engenharia de Software

Levantamento de requisitos baseado em problema real de mercado

Desenvolvimento de casos de uso (cliente, operador, gestor)

Elaboração de diagramas UML (Classes, Casos de Uso, Sequência)

Definição clara de regras de negócio

## 8.2 Programação Orientada a Objetos

Aplicação dos pilares da POO: Encapsulamento, Herança, Polimorfismo e Abstração

Separação em camadas (Domínio, Serviço, Interface)

Implementação de padrões de projeto (Design Patterns)

Desenvolvimento de código limpo e manutenível

## 8.3 Tópicos Integradores

Integração entre áreas: Logística, Finanças e Tecnologia

Análise de impacto econômico e otimização de processos

Aplicação prática no mercado de trabalho

Resolução de problemas reais do setor logístico

# 9. Cronograma de Ações

O cronograma foi elaborado para organizar as atividades do grupo e garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos na disciplina.

## 9.1 Fases do Projeto

| Fase | Período | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Pesquisa | 03/03 a 10/03/2026 | Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, análise de viabilidade e documentação UML inicial. |
| Design e Arquitetura | 10/03 a 17/03/2026 | Definição da estrutura técnica, modelagem do banco (DER), definição de tabelas e planejamento da comunicação entre camadas. |
| Desenvolvimento | 17/03 a 07/04/2026 | Implementação das funcionalidades: cadastros, cálculo de frete, controle de viagens. Código organizado e versionado. |
| Testes | 07/04 a 14/04/2026 | Testes unitários e de integração entre backend, banco e interface. |
| Homologação | 09/04 a 12/05/2026 | Validação completa, testes de aceite, verificação em diferentes máquinas e finalização da documentação. |
| Entrega Final | 19/05/2026 | Apresentação do projeto finalizado. |

## 9.2 Cronograma Detalhado

| Data | Fase | Ação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/03 | Pesquisa | Levantamento de Requisitos | Todos |
| 10/03 | Arquitetura | Diagramas UML e estrutura inicial | Diego / Pedro |
| 17/03 | Arquitetura | Modelos do banco e conexão | Gabriela / Pedro |
| 24/03 | Desenvolvimento | Funcionalidades principais | Leonardo / Vinicius |
| 31/03 | Desenvolvimento | APIs e regras de negócio | Pedro |
| 07/04 | Desenvolvimento | Testes e integração | Diego |
| 14/04 | Teste | Testes gerais do sistema | Todos |
| 12/05 | Homologação | Validação e documentação | Todos |
| 19/05 | Final | Apresentação do projeto | Todos |

# 10. Ferramenta de Acompanhamento

Para organização das atividades e controle do progresso, será utilizado o Trello, que permite organizar as atividades em listas, definir responsáveis, acompanhar prazos e visualizar o andamento das etapas.

O quadro será organizado com as seguintes colunas: A Fazer, Em Andamento, Em Revisão e Concluído. Cada cartão representa uma tarefa com responsável e prazo definidos.

# 11. Marcos do Projeto

| Data | Marco |
| --- | --- |
| 10/03/2026 | Estrutura inicial do sistema pronta |
| 17/03/2026 | Banco de dados integrado ao sistema |
| 24/03/2026 | Funcionalidades principais implementadas |
| 31/03/2026 | Backend integrado com APIs funcionais |
| 07/04/2026 | Interface funcional conectada ao backend |
| 14/04/2026 | Sistema completo e testado |
| 12/05/2026 | Entrega final validada |
| 19/05/2026 | Apresentação do projeto |

# 12. Considerações Finais

O Sistema de Gestão Logística com Precificação Inteligente representa uma oportunidade de aplicar conhecimentos acadêmicos em um projeto prático e relevante para o mercado. A divisão de responsabilidades entre os membros permite que cada área de conhecimento seja explorada adequadamente, resultando em um sistema completo e funcional.

O projeto está alinhado com as exigências das disciplinas de Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos e Tópicos Integradores, proporcionando uma experiência de desenvolvimento que simula cenários reais da indústria de tecnologia e logística.

O cronograma apresentado organiza o desenvolvimento contemplando todas as etapas do processo de engenharia de software. A divisão de responsabilidades e o acompanhamento por fases permitem que o projeto seja desenvolvido de forma estruturada, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade do sistema entregue.

# 13. Referências

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: Como Programar. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

FOWLER, Martin. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006.